| СОВЕТ Муниципального образования «РАЗДОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.03.2012 г. |  | № 4 |
| О принятии программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Раздорский сельсовет» на 2012-2015 года» |  |  |
| Во исполнение Федерального Закона от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Астраханской области от 31.08.2010г №378–П «Об отраслевой целевой программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года» Совет муниципального образования «Раздорский сельсовет» РЕШИЛ: - Утвердить программу "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Раздорский сельсовет» на 2012-2015 года». - Обнародовать данное постановление путём размещений на доске объявлений администрации МО «Раздорский сельсовет», в сельской библиотеке, в сети Интернет на официальном сайте МО «Раздорский сельсовет»: http://mo.astrobl/razdorskijselsovet/ - Решение вступает в силу со дня его обнародования. Глава МО «Раздорский сельсовет» В.Н. Булыгин |  |  |

Утверждена

Решением Совета

МО «Раздорский сельсовет»

от 28.03.2012г. №4

ПРОГРАММА

« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МО «РАЗДОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2012-2015 ГГ.

ПРОГРАММА

« КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «РАЗДОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2012-2015 ГГ.

| Наименование программы | - Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Раздорский сельсовет» на 2012-2015 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования «Раздорский сельсовет» |
| Основные разработчики Программы | - Администрация муниципального образования «Раздорский сельсовет» |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства; - обеспечение потребностей развивающегося производственного и жилищного строительства в коммунальных услугах; - повышение качества коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - доступность приобретения и оплаты потребителями услуг коммунального комплекса - обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры; - техническое перевооружение коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий; - государственная поддержка модернизации коммунального хозяйства; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | - Строительство разводящих сетей водопровода с. Застенка; - строительство повысительной насосной станции в с. Раздор с двумя резервуарами чистой воды; - реконструкция разводящих сетей водопровода пос. Азовский; - ремонт канализационной насосной станции и канализационных сетей в п. Азовский; -оборудование площадок для установки контейнеров для ТБО в с. Раздор, с. Застенка, п. Ревин-хутор, п. Каспий |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Раздорский сельсовет», муниципальное унитарное предприятие «Раздорское», муниципальное унитарное предприятие «Каспийское» |
| Объем и источники финансирования Программы | - суммарный объем финансирования Программы на 2012-2015 годы составляет- 109480 тыс. рублей, из них: средства бюджета муниципального образования «Раздорский сельсовет» - 620 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будет обеспечено: - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Система организации исполнением Программы | -общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет МО «Раздорский сельсовет», администрация муниципального образования «Раздорский сельсовет». |

- Введение

Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «Раздорский сельсовет» на 2012-2015 годы» предусматривает строительство и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов. Мероприятия Программы направлены на  развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

На сегодняшний день система коммунального хозяйства МО «Раздорский сельсовет» является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей услуг, ни для бюджета муниципального образования, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет 80 и более процентов. Основное технологическое оборудование не обновлялось более 20 лет. Из-за ветхости коммуникационных сетей значительно превышены нормативы потерь энергоресурсов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, на которые направляются значительные средства местного бюджета. Очень остро стоит проблема утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального образования. Для очистки населенных пунктов от мусора привлекаются безработные граждане через службу занятости.

Состояние предприятий коммунального хозяйства муниципального образования характеризуется крайне неудовлетворительным финансовым положением. Выручка от реализации услуг не покрывает расходов на содержание предприятий коммунальной сферы. Неплатежи населения за оказанные услуги, слишком большие расходы на ликвидацию аварий, ограниченное количество потребителей из-за низких производственных мощностей поставили муниципальные унитарные предприятия «Раздорское» в п. Азовский и «Каспийское» в п. Каспий на грань банкротства.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном количестве с целью сохранения здоровья жителей, улучшения условий для хозяйственной деятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

- Основные цели Программы:

- повышение эффективности функционирования коммунального хозяйства;

- обеспечение потребностей развивающегося производственного и жилищного строительства в коммунальных услугах;

- повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- Основными задачами Программы являются:

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- доступность приобретения и оплаты потребителями услуг коммунального комплекса

- обеспечение законодательного и нормативного сопровождения развития систем коммунальной инфраструктуры;

- техническое перевооружение коммунального хозяйства на основе энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- государственная поддержка модернизации коммунального хозяйства;

Исходя из анализа существующего положения дел в ЖКХ, целей Программы определяются следующие направления ее реализации:

обеспечение финансовой стабилизации ЖКХ,

тарифное регулирование,

формирование рыночных механизмов функционирования комплекса и условий для привлечения инвестиций,

государственная поддержка инвестиций в модернизацию ЖКХ,

обеспечение надежности и долговечности объектов ЖКХ, сокращение эксплуатационных затрат,

энергосбережение в ЖКХ.

- Характеристика коммунальной инфраструктуры

  - Водоснабжение

Водоснабжение с. Раздор, с. Застенка, пос. Азовский осуществляется централизованно ОАО «Астрвод». В декабре 2011 года начаты работы по строительству повысительной насосной станции с двумя резервуарами чистой воды, которое позволит улучшить водоснабжение с. Раздор, а также соседних муниципальных образований «Семибугоринский сельсовет» и «Ново-Тузуклейский сельсовет». Состояние разводящих сетей в с. Застенка крайне неудовлетворительное, трубы изношены полностью, в следствии чего очень часто происходят аварии. Проектно-сметная документация на строительство новых  разводящих сетей готова. Стоимость работ составляет  19540 тыс. руб. Начало работ запланировано на 2012 год за счет средств федерального и регионального бюджетов. Реконструкция разводящих сетей водопровода в п. Азовский запланирована на 2014 год в сумме 44550 тыс. руб.

В пос. Каспий водоснабжение населения осуществляет МУП «Каспийское». Система водоснабжения базируется  на использовании с поверхностных источников р. Малая Черепашка и р. Тузуклейка. В 2009 году водопроводная сеть протяженностью 1,9 км была заменена новыми трубами на 90%, а в областной целевой программе реконструкция водопровода в п. Каспий была запланирована на 2010 год за счет средств областного бюджета в сумме 3,6 мл. руб. Долг подрядной организации за выполненные работы до сих пор не погашен. В настоящее время в Арбитражном суде г. Астрахани находится иск ООО «СтройМонтажСервис» к администрации МО «Раздорский сельсовет» за реконструкцию водопровода в п. Каспий.

  - Водоотведение

Услуги по водоотведению на территории МО «Раздорский сельсовет» оказывает МУП «Раздорское». Данным видом услуг охвачены жители 25 частных домовладений улицы Октябрьская села Раздор, а также жители 78 квартир в шести многоквартирных домах поселка Азовский и МБОУ «Раздорская СОШ». Тариф на водоотведение был утвержден Решением Совета МО «Раздорский сельсовет» в 2009 году и составляет 25 руб. за 1 куб. м для населения и 173 руб. за 1 куб.м для организаций. Канализационные сети находятся в ветхом состоянии, требуется их полная замена, а также необходим ремонт канализационной насосной станции.

  - Утилизация твердых бытовых отходов.

В п. Азовский, где население проживает в многоквартирных домах,

оборудована площадка для установки 5 контейнеров для твердых бытовых отходов. Вывоз и утилизацию ТБО осуществляет МУП «Камызякская межмуниципальная коммунальная компания» на основании договора с МУП «Раздорское». Тариф на вывоз и утилизацию ТБО утвержден в 2009 году и составляет 20 руб. 16 коп. с человека. Данным видом услуг пользуется 191 житель п. Азовский. Оплата населения за данный вид услуг не покрывает расходы на аренду автомашины для вывоза мусора и оплату за утилизацию ТБО. На 2014 год запланировано оборудование площадок для установки мусорных контейнеров в с. Раздор, с. Застенка, п. Каспий, п. Ревин-хутор. Администрацией МО «Раздорский сельсовет» закуплено 15 контейнеров для ТБО.

- Основные мероприятия  по реализации программы развития  модернизации ЖКХ муниципального образования «Раздорский сельсовет»

| # №п/п | # Наименование мероприятий комплексной Программы | # Требуемые средства для реализации , тыс.рублей |  |  |  |  |  | # Сроки реали-зации | # Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Федеральный бюджет | # Региональный бюджет | # Районный бюджет | # Местный бюджет | Бюджет унитарного предприятия |  |  |
| # 1 | # Строительство разводящих сетей водопровода с. Застенка в рамках ОЦП «Модернизация и реформирование ЖКХ Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 г.» | # 19540 | # 14180 | # 5360 |  |  |  | # 2012 |  |
| # 2 | # Строительство повысительной насосной станции с двумя резервуарами чистой воды в рамках ОЦП «Модернизация и реформирование ЖКХ Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 г.» | # 44550 | # 31180 | # 13370 |  |  |  | # 2012 |  |
| # 3 | # Реконструкция разводящих сетей водопровода пос. Азовский | # 44550 | # 26820 | # 17730 |  |  |  | # 2014 |  |
| # 4 | # Ремонт канализационной насосной станции в МУП «Раздорское» | # 140 |  |  | # 70 | # 70 |  | # 2012 |  |
| # 5 | # Ремонт канализационных сетей | # 200 |  |  | # 100 | # 100 |  | # 2013 |  |
| # 6 | # Обустройство площадок для установки контейнеров для ТБО в с. Раздор, с. Застенка, п. Каспий, п. Ревин-хутор | # 500 |  |  |  | # 450 | # 50 | # 2014-2015 |  |
|  | # ИТОГО | # 109480 | # 72180 | # 36460 | # 170 | # 620 | # 50 |  |  |

- Ресурсное обеспечение

С целью реализации высокозатратных мероприятий данной Программы требуется привлечение средств различных уровней бюджета, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным ветям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

- Контроль за ходом реализации Программы.

Администрация МО «Раздорский сельсовет» ежегодно представляет в Совет МО «Раздорский сельсовет» отчет о ходе реализации Программы одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.